Protokół Nr 4 /2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brochowie

z dnia 6 listopada 2007r w godz.11 00 – 15 00 pod przewodnictwem

Przewodniczącej komisji Pani Ewy Stępień.

Na ogólną ilość 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji .

Stępień Ewa

Chudzyński Jarosław

Dobrowolski Stefan

Kubiak Bogdan

Skrzynecka Bożena

Tomaszewski Jerzy

Zaproszeni na posiedzenie komisji:

Orliński Marian – Kierownik GZGK

Rojek Hanna – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia

2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

3 Kontrola kosztów  i przychodów związanych z gospodarka wodno-ściekową

4.Analiza postępu prac związanych z procesami inwestycyjnymi

5 Wnioski.

6.Zamkniecie posiedzenia .

## Ad.pkt.1-2

Otwarcia posiedzenia dokonała  Pani Stępień Ewa  - Przewodnicząca Komisji .Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie .

### Ad.pkt.3

Pan Orliński Marian – kierownik GZGK przedstawił informację z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30 września 2007r.

Plan przychodów GZGK w Brochowie na 2007r wyniósł 550.000 zł i został zrealizowany w ciągu trzech kwartałów w wysokości 459.586,69 zł tj.83,56 % w tym:

290.955,87 zł –ze sprzedaży wody i ścieków

18.589,72 zł – z opłat przyłączeniowych

41,10 zł – inne wpływy

150.000,00 zł –dotacja z budżetu gminy

Planowane wydatki na 2007r w kwocie 550.000 zł – zrealizowano w ciągu trzech kwartałów 2007r w wysokości tj. 85,60% w tym :

232.011,75 zł – zakup wody

27,753,61 zł – zakup energii

121.772,28 zł -  płace

7.687,00 zł – prowizja inkasenta

22.242,51 zł – opłacone składki

39.039,24zł – zakup materiałów  oraz samochód

15.976.70 zł – usuwanie awarii i remonty

2.947,00 zł -  delegacje i ryczałt samochodowy

1.387,50 zł -  składki od samochodu

Zobowiązania GZGK na dzień 30 września 2007r wynosiły 56.350,26 zł i dotyczą:

53.198,75 zł – zakup wody

3.001.21 zł naprawa pomp i części hydrauliczne

150,30 zł osprzęt hydrauliczny.

Należności od podmiotów gospodarczych na dzień 30.0907 –139,10 zł

Od odbiorców indywidualnych na dzień 30.0907 wyniosły:

za rok 2006 – 1264,36 zł

wg. stanu na 30.10.07  pozostało do zapłaty –1.083,96zł

Za III kwartał 2007r – 8.353,71 zł wg stanu na dzień 30.10.07 pozostało do zapłaty 6407,63 zł

# Odbiorców ryczałtowych na dzień 6.11.07 –22 osoby

Stępień Ewa – jakie czynności są wykonywane w stosunku do odbiorców, którzy nie płacą w terminie

Orliński M- wysyłane są upomnienia  i zaległości  rozkładane  są na raty.

Stępień Ewa  jaka jest kondycja zakładu.

Orliński M – wystąpimy z pismem o dofinansowanie w wysokości 100 tyś zł .

Chudzyński J- czy wprowadzenie oszczędności jest możliwe.

Orliński M – przy stanie liczebnym  4 pracowników na oczyszczalni i 2 osoby w biurze , nie widzę możliwości ograniczenia funduszu płacowego.

Stępień Ewa - czy można poszerzyć działalność zakładu o działalność budowlaną.

Janicka M  radca prawny -  jest to zakład budżetowy i nie może być poszerzony o taką działalność.

### Adn.pkt.4

Pani Hanna Rojek przedstawiła analiza postępu prac związanych z procesami inwestycyjnymi na terenie gminy Brochów i szczegółową informację dotyczącą inwestycji realizowanych w 2007 r. Ponadto przekazała komisji informacje jakie inwestycje gmina zamierza realizować przy udziale środków z Unii Europejskiej w latach 2008- 20013.

W 2007 roku zakończyliśmy „Modernizację SUW w Konarach”

Wartość zadania  211.149,94 (brutto)

Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  w kwocie  150.000 zł.

Inwestycja odebrana 30.04.2007 r.

W miesiącu czerwcu położona została nakładka asfaltowa na drodze Brochów – Janów  (tzw. cmentarna)

Wartość zadania ok. 61.000 zł netto.

Długość drogi 752 mb.

W miesiącu wrześniu po zakończeniu procedury przetargowej  rozpoczęte zostały prace budowlane  realizacji zadania pn. „ Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie jako centrum tradycji i życia kulturalnego lokalnej społeczności”, zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Zadanie realizowane jest w II etapach :

I etap – stan surowy

II etap – roboty wykończeniowe

Na dzień 05.11.2007 wykonane są ściany pod ostatni wieniec, słupy, strop, schody, na wykończeniu jest też konstrukcja stalowa.

Podciągi powinny być ustawione przy pomocy dźwigu w dniu dzisiejszym.

W następnym tygodniu ustawiona zostanie konstrukcja stalowa pod dach.

Do dnia 20.11.2007r, kierownik budowy przewiduje rozpoczęcie robót tynkarskich. Jest to wyprzedzenie terminów zapisanych w harmonogramie.

Zadanie realizuje firma „Malanowo”.

Wartość oferty netto 777.113,48, brutto 948.078,44

Umowa podpisana 11.09.2007 r.

W październiku zakończona została procedura przetargowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Tułowice nad Kanałem”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CEWOGAZ Jan Wolski z Łowicza.

Umowa podpisana w dniu 04.10.2007 r. o wartości netto 523.337,25 zł , brutto 559.970,85 zł.

Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na 2007 rok inwestycję tę planowaliśmy  zrealizować z wykorzystaniem dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200.000.  Po rozpatrzeniu wniosków  otrzymaliśmy  tylko  50.000 zł.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o podziale inwestycji na II etapy :

I etap – realizacja prac w 2007 roku o wartości ok. 60.000 zł.

tj. przejście pod rzeką i drogą przeciskiem kontrolowanym oraz część  sieci.

II etap – pozostałe prace. Czas realizacji do 30.06.2007 r.

Na sfinansowanie II etapu zadania złożony został wniosek  wstępny do WFOŚ i GW o udzielenie pożyczki w wysokości brakującej kwoty. Jest to pożyczka umarzalna.

Zakończone zostały prace projektowe na budowę wodociągu w Śladowie.

Aktualnie uzupełniane są formalności związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej.

Długość sieci wodociągowej 16,151 km

Wartość zadania ok. 3.221,520 zł

Inwestycja rozpoczęta zostanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.

Gmina ma opracowaną dokumentację na rozbudowę i modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków  w Janowie.

Aktualnie uzupełniana jest dokumentacja na „Budowę zbiornika wodnego Łasice”   w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę.

Wystąpiliśmy do WFOŚ i GW z wnioskiem wstępnym o udzielenie pożyczki na realizację zadania w wysokości 1.000,000 zł.

Na lata 2008 - 2009 przygotowujemy się do modernizacji dróg gminnych. Zadanie polegać będzie na położeniu nakładki asfaltowej.

- Zakończone zostały prace projektowe na modernizację drogi gminnej Malanowo, Brochów Kolonia , Sianno.

- W dokumentacji na modernizacje drogi do pomnika w Śladowie brakuje tylko uzgodnień.

- W opracowaniu jest dokumentacja na modernizację drogi Górki do Nowej Wsi Śladów

- Posiadamy mapy do opracowania dokumentacji na modernizację drogi w   Przęsławicach i Łasicach.

Po zakończeniu rozpoczętych projektów będą opracowane te odcinki dróg.

- W uzgodnieniu jest dokumentacja na budowę drogi w Janowie przez osiedle z jednostronnym chodnikiem.

Chudzyński Jarosław – kiedy będzie budowana droga do pomnika w Śladowie

Stępień Ewa – kiedy zostanie ulepszona droga w Tułowicach za kanałem.

Rojek H.-  drogę do pomnika planujemy wybudować przy udziale z środków z Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Z dziedzictwa kulturowego. We wniosku złożonym  do Urzędu Marszałkowskiego znalazł się akcent historyczny - przewidujemy dokonać przy tym zadaniu jakieś prace renowacji pomnika.

Odnośnie drogi w Tułowicach za kanałem, droga ta może być realizowana po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej. Podjęcie jakichkolwiek  działań w tym kierunku  wcześniej nie byłoby właściwe ponieważ do 30 czerwca 2008r na mapy naniesiona zostanie kanalizacja sanitarna i wówczas można myśleć o wykorzystaniu map do przebudowy drogi. Droga jest wąska i dlatego może być to inwestycja finansowana z środków gminnych.

W związku z budową strażnicy w Brochowie przewidywany koszt budowy w kwietniu 2006r wynosił 643 379,99zł.Z unii Europejskiej w ramach programu gmina miała przyznaną dotację w wysokosci 438,448zł, pozostałe środki to środki własne gminy

W I kwartale 2007r nastąpił nagły wzrost cen materiałów budowlanych oraz robocizny.

Podsumowując wszystkie koszty budowy strażnicy  to suma 1 053,567 zł

Adn.pkt.6

Wnioski

1.Rozwazyć możliwości polepszenia sytuacji finansowej w GZGK.

2.Zainstalować wodomierze w 22 posesjach do czerwca 2008r

3.Wykonać nakładki asfaltowe na drogach gminnych w północnej części gminy.

4.Prowadzić rozmowy w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tułowicach

/sprawa bezpieczeństwa dzieci/

5.Rozważyć możliwość budowy domu kultury w Tułowicach

Adn.pkt.7

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony

podpisy osób kontrolujących

......................................                                          podpisy osób kontrolowanych

......................................

......................................                                          .....................................................

......................................

.....................................                                           ..................................................

.....................................

Na tym protokół zakończono.