Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr

Rady  Gminy Brochów

z dnia

## WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2005   ROK

## ORAZ  WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

| Lp. |  | Dział |  | Rozdział | Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | # Wysokość wydatków w latach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki z budżetu gminy | Środki 1. Dotacja WFOŚi GW 2..MPiG | Środki 1.SAPARD 2.Kontrakt wojewódzki 3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  |  |  |
| 1. |  | 010 |  | 01010 | Koncepcja budowy wodociągu | Urząd Gminy | 2005 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - |
| 2. |  | 900 |  | 90001 | c.d. budowy kanalizacji | Urząd Gminy | 2005 | 1.054.088 | 202.358 | - | 1/ 851.730 | - | - | - |
| 3. |  | 010 |  | 01010 | Budowa zbiornika wodnego „Łasice” | Urząd Gminy | 2005- 2008 | 2.270.660 | 42.066 | 1/ 513.594 | 2/ 500.000 | 400.000 | 400.000 | 415.000 |
| 4. |  | 600 |  | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Brochów-Malanowo-Konary | Urząd Gminy | 2005 | 514.412 | 77.162 | 2/ 51.441 | 3/ 385.809 | - | - | - |
| 5. |  | 600 |  | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lasocin | Urząd Gminy | 2005 | 333.927 | 50.089 | 2/ 33.393 | 3/ 250.445 | - | - | - |
| 6. |  | 600 |  | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Tułowice – Hilarów -Górki | Urząd Gminy | 2005 | 593.678 | 89.052 | 2/ 59.368 | 3/ 445.258 | - | - | - |
| 7. |  | 600 |  | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Tułowice - Hilarów | Urząd Gminy | 2005 | 167.440 | 25.116 | 2/ 16.744 | 3/ 125.580 | - | - | - |
| 8. |  | 600 |  | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana | Urząd Gminy | 2005 | 191.068 | 28.660 | 2/ 19.107 | 3/ 143.301 | - | - | - |
| 9. | 900 |  | 90001 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie | Urząd Gminy | 2005-2008 | 3.000.000 | 50.000 | - | - | 2.050.000 | 500.000 | 400.000 |
| 10. | 750 |  | 75023 |  | Zakupy inwestycyjne | Urząd Gminy | 2005 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - |
|  | 600 |  | 60016 |  | Dokumentacja projektowa budowy chodnika | Urząd Gminy | 2005 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | X | x | x | 8.180.273 | 619.503 | 693.647 | 2.702.123 | 2.450.000 | 900.000 | 815.000 |